NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em relação aos prazos de entrega, houve um equivoco ao redigir o edital, **pedimos que seja desconsiderado o item 4 do edital**, e se **atenham-se ao item 7 do Termo de Referência.**

**7.         DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE EXECUÇÃO.**

7.1. Após a formalização da contratação a empresa contratada será acionada pela contratante através de solicitação formal sempre que houver a necessidade de prestação de serviço. Quando solicitada, a empresa deverá comparecer no prazo máximo de 24 horas nas dependências da Prefeitura Municipal de São Joaquim, no endereço especificado na solicitação, para discussão do objeto. Após o comparecimento a empresa e o recebimento do escopo do projeto, a empresa contratada terá o prazo de até quinze dias para a entrega do anteprojeto. Os prazos para a entrega dos projetos básicos e definitivos poderão variar conforme a complexidade de cada um, conforme lista abaixo:

**Projeto Básico (Dias) Definitivo (Dias)**

Projeto arquitetônico 30 60

Levantamento de layout existente - 40

Projeto arquitetônico / reforma e readequação do 30 60

existente

Estrutura - 60

Fundações - 60

Instalações elétricas 30 60

Instalações hidráulicas 30 60

Instalações sanitárias 30 60

Instalações de lógica 30 60

Instalações telefônicas 30 60

Instalações de prevenção contra incêndio - 60

Drenagem pluvial (edificações) - 60

Sistemas de tratamento de efluentes sanitários - 60

Sistema de proteção contra descargas atmosféricas - 60

Sondagens SPT - 30

Maquete eletrônica - 60

Projeto de paisagismo - 60

Projeto de terraplanagem 30 30

São Joaquim, 16 de março de 2022

 Diretoria de Compras